Załącznik nr 9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

„Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach”

w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    - CZEŚĆ PROJEKTOWA

| Lp. | Zakres | Termin realizacji | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Opracowanie koncepcji, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego | …………………………….. (do 21 dni od dnia zawarcia umowy) |  |
| 2. | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie zatwierdzonej koncepcji | do dnia 30.04.2020 r. |  |

    - REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Zakres | Termin realizacji | Kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | do dnia 18.09.2020r. |  |
| 2. | Podbudowa, nawierzchnie wraz z krawężnikami |  |  |
| 3. | Odwodnienie drogi |  |  |
| 4. | Umocnienie skarp i rowów |  |  |
| 5. | Oznakowanie pionowe i poziome |  |  |

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA